PLANIFICACIÓN

**- Planificación de la aplicación:** Jesús, David y José Manuel. Tiempo: 5h.

**- Webscraping de las páginas webs:** Jesús: 18h, David: 20h, José Manuel: 8h.

**- Implementación de whoosh:** Jesús: 21h, David: 21h, José Manuel: 7h.

**- Modelos de Django:** Jesús: 3h, David: 3h, José Manuel: 4h.

**- Registro de usuarios:** José Manuel: 8h, David: 1h, Jesús: 1h.

**- Sistemas de recomendación:** José Manuel 2h, David: 2h, Jesús: 9h.

**- Desarrollo web:** José Manuel: 20h, David: 4h, Jesús: 4h.

**-Formularios para recomendación:** José Manuel: 8h, David: 1h, Jesús: 1h

**- Documentación-presentación:** José Manuel: 2h, Jesús: 2h, David: 6h.

**- Despliegue en Heroku:** David: 3h, José Manuel: 1h, Jesús: 2h.

**TOTAL:**

**Jesús: 66h**

**José Manuel: 65h**

**David: 66h**